Chapter 2: Project Initiation,  Project Management & Requirements Determination
Chương 2:
Chuẩn bị dự án,
Quản lý dự án &
Xác định yêu cầu

---
Objectives
Các mục tiêu
Hiểu sự quan trọng của việc liên kết hệ thống thông tin với nhu cầu kinh tế.
Có khả năng tạo yêu cầu dự án.
Hiểu cách đánh giá tính khả thi kỹ thuật, kinh tế và tổ chức.
Có khả năng thực hiện phân tích tính khả thi.
Hiểu cách dự án được lựa chọn trong một vài tổ chức.

---
Successful Projects
Các dự án thành công
Chi phí
  Khi kết thúc dự án, không có chi phí phát sinh so với khoản chi ban đầu.
Lịch trình
  Dự án được chuyển giao không chậm hơn so với thời gian đã định.
Họat động
  Sau khi chuyển giao, dự án có tất cả các tính năng và chức năng được yêu cầu từ đầu.

---
Why Should We Care?
Vì sao chúng ta nên quan tâm?
Bạn có muốn mua một chiếc ô tô với xác suất lái nó mà không gặp vấn đề gì chỉ là 28%?
[Speaker Notes: Source: The Standish Group 2006 Chaos Report]

---
Recent Significant IT Failures
Những thất bại đáng kể trong CNTT gần đây
[Speaker Notes: Source: Charette, Robert N., “Why Software Fails,” IEEE Spectrum Online, Sept. 2005.]

---
Project Identification
XÁC ĐỊNH DỰ ÁN

---
Project Identification and Initiation
Xác định và chuẩn bị dự án
- Các dự án được dẫn dắt bởi các nhu cầu kinh tế
  - Được xác định bởi người làm nghiệp vụ
  - Được xác định bởi người làm CNTT
  - (thậm chí tốt hơn) được xác định đồng thời bởi người làm nghiệp vụ và người làm CNTT
- Người đầu tư dự án tin tưởng vào hệ thống và muốn nó thành công
  - Bình thường đây là người kinh doanh
  - Cần có quyền quyết định thúc đẩy thực hiện nó

---
Business Value
Giá trị kinh tế
Giá trị hữu hình
  - Có thể dễ dàng định lượng và đo được
  - Ví dụ: Giảm 2% chi phí vận hành
Giá trị vô hình
  - Là kết quả từ niềm tin trực quan rằng hệ thống tạo ra những lợi ích khó đo đạc, nhưng quan trọng cho tổ chức.
  - Ví dụ: Cải thiện dịch vụ khách hàng.

---
Elements of a System Request
Các thành phần của một yêu cầu hệ thống
- Nhà tài trợ dự án
  - Điểm giao tiếp chính của dự án
- Nhu cầu kinh tế
  - Lý do phát sinh dự án
- Yêu cầu nghiệp vụ
  - Các tiềm năng kinh tế hệ thống cần có
- Giá trị kinh kế
  - Những lợi ích mà tổ chức có thể mong đợi từ dự án
- Các vấn đề đặc biệt
  - Những gì còn lại cần quan tâm

---
Feasibility analysis
PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI

---
Feasibility Analysis
Phân tích tính khả thi
- Hướng dẫn công ty trong việc xác định nên hay không nên thực hiện dự án.
- Xác định những rủi ro của dự án cần giải quyết nếu dự án được thông qua.
- Các thành phần chính
  - Tính khả thi kỹ thuật
  - Tính khả thi kinh tế
  - Tính khả thi tổ chức

---
Technical Feasibility
Tính khả thi kỹ thuật
- Quen thuộc với ứng dụng
  - Ít quen thuộc tạo ra nhiều rủi ro
- Quen thuộc với công nghệ
  - Ít quen thuộc tạo ra nhiều rủi ro
- Quy mô dự án
  - Dự án lớn có nhiều rủi ro
- Tính tương thích
  - Khó khăn trong tích hợp làm tăng rửi ro
Chúng ta có thể xây dựng nó?

---
Economic Feasibility
Tính khả thi kinh tế
- Chi phí phát triển
- Chi phí vận hành thường niên
- Lợi ích thường niên (tiết kiệm chi phí và thu nhập)
- Chi phí và lợi ích vô hình
Chúng ta có nên xây dựng nó?

---
Cost-Benefit Analysis
Phân tích chi phí-lợi ích

---
Phân tích chi phí-Lợi ích

---
Break-Even Point
Điểm hòa vốn

---
Organizational Feasibility
Tính khả thi tổ chức
- Các vị trí chủ chốt
  - Người chiến thắng dự án
  - Người quản lý
  - Người dùng
  - Những người khác
- Dự án có vai trò chiến lược với hoạt động kinh tế hay không?
Nếu chúng ta xây dựng nó,
liệu họ có đến?

---
Project Selection
LỰA CHỌN DỰ ÁN

---
Lựa chọn dự án
- Quản lý hồ sơ dự án
  - Một quá trình tối ưu hóa lựa chọn dự án và trật tự tuần tự để hỗ trợ tốt nhất những mục tiêu kinh tế
  - Các mục tiêu kinh tế được diễn đạt theo
    - Thước đo định lượng kinh tế
    - Mục tiêu kinh tế chiến lược
    - Mục tiêu chiến lược CNTT
- Khi được lựa chọn, dự án chuyển sang quá trình quản lý dự án.

---
How Not to Select a Project
Không nên lựa chọn dự án theo cách
- Tuần tự, vào trước, ra trước
- Ảnh hưởng chính trị bởi người tạo dự án
- Lựa chọn dự án "ồn ào" nhất
- Phương pháp bất kỳ khác không cân nhắc đến những phân tích thận trọng.
Một phân tích gần đây thấy rằng khoảng 2% đến 15% dự án được lựa chọn bởi bộ phận CNTT không có ý nghĩa kinh tế chiến lược.

---
Review
Tổng kết
- Chuẩn bị dự án
- Phân tích tính khả thi
- Lựa chọn dự án